«Утверждаю»

Председатель правления-
Генеральный директор
АО «Ташкентский механический завод»

_________________Исоков З.З.

«_____»_______________2021г.

Комплексный план развития 
АО «Ташкентский механический завод» на 2021 год.

| № |  | Наименование мероприятия | Механизм реализации | Сроки реализации | Контроль исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освоение новых видов продукции локализации |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Освоение серийного производства новых видов экспортоориентированной продукции с использованием имеющегося станочного парка. | 1.1. Изучение потребностей внутреннего и зарубежного рынков. | январь 2021 года | Бозоров Э.С. Туляганов Х.З. | Ерофеев В.А. Махкамов Р.А. Махмудов Б. |
|  |  |  | 1.2. Разработка перечня осваиваемой продукции (приложение №1) | январь 2021 года |  |  |
|  |  |  | 1.3. Разработка конструкторской документации | январь-февраль 2021 года | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Джураев Д.М. Гагиев И.Н. |
|  |  |  | 1.4. Изготовление опытных образцов продукции. | январь-июнь 2021 года | Бозоров Э.С. Туляганов Х.З. Абдулазизов А.А. | Матризаев М.О. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 1.5. Заключение договоров на поставку. | согласно заявок | Туляганов Х.З. Абдулазизов А.А. Матризаев М.О. | Саримсаков Р.Р. Махкамов Р.А. Махмудов Б. |
|  |  |  | 1.6. Серийное производство продукции | согласно заключенных договоров | Абдулазизов А.А. | Матризаев М.О. |
| II. Реализация новых инвестиционных проектов |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Освоение серийного производства новых видов экспортоориентированной продукции с применением нового закупаемого оборудования | 2.1. Разработка бизнес-планов инвестиционных проектов согласно приложению №2 | январь-март 2021 года | Бозоров Э.С. Туляганов Х.З. | Ерофеев В.А. |
|  |  |  | 2.2. Разработка технических заданий на приобретение оборудования | январь-февраль 2021 года | Бозоров Э.С. | Гагиев И.Н. Абдумаджидов Ш.А. |
|  |  |  | 2.3. Размещение заказов на приобретение оборудования на бирже | февраль 2021 годо | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 2.4. Оформление договоров с победителями торгов | февраль-март 2021 года | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 2.5. Пусконаладка оборудования | 3 квартал 2021 года | Сабиров А.М. | Абдумаджидов Ш.А. |
|  |  |  | 2.6. Запуск производства | 4 квартал 2021 года | Абдулазизов А.А. Бозоров Э.С. | Матризаев М.О. |
| III. Совершенствование применяемой техники и технологий |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Техническое и технологическое обновление производственных мощностей | 3.1. Приобретение нового оборудования с учетом освоения новой востребованной экспортоориентированной продукции согласно Перечня инвестиционных проектов согласно приложения №2 | I-III квартал 2021 год | Сабиров А.М. Туляганов Х.З. Бозоров Э.С. | Гагиев И.Н. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 3.2. Проведение модернизации оборудования согласно Перечня приложение №3 | I-II квартал 2021 год |  | Абдумаджидов А.А. Насиллоев У.Х. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 3.3. Приобретение лабораторного оборудования согласно Перечня приложения №4 | I-II квартал 2021 год |  | Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 3.4. Приобретение приборов и оборудования для проведения калибровки приборов и средств измерений согласно приложения №5 | I-II квартал 2021 год | Сабиров А.М. Туляганов Х.З. Бозоров Э.С. | Отажонов Б.Т. |
| IV. Разработка беспилотного летательного аппарата для сельского хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Освоение производства БПЛА сельско хозяйственного назначения | 4.1. Разработка и согласование с потенциальным заказчиком технического задания на БПЛА | январь-февраль 2021 год | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Джураев Ж.М. |
|  |  |  | 4.2. Разработка конструкторской документации на БПЛА с привлечением института | 1 полугодие 2021 год |  |  |
|  |  |  | 4.3. Заключение договоров на поставку комплектующих, оборудования и материалов для изготовления | 3 квартал 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 4.4. Изготовление прототипа и проведение летных испытаний | 4 квартал 2021 год | Абдулазизов А.А. | Савченко В.Б. |
| V. Восстановление оборудования и востребованных технологических процессов |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Восстановление оборудования и технологических процессов | 5.1. Разработка конкретных мероприятий по восстановлению оборудования и востребованных технологических процессов согласно приложению №6 | январь 2021 год | Сабиров А.М. | Абдумаджидов Ш.А. Гагиев И.Н. Хамидов А.Д. |
|  |  |  | 5.2. Обеспечение необходимыми материалами и комплектующими для восстановления оборудования по заявке главного механика | февраль 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 5.3. Произвести монтаж и подключение оборудования согласно перечня приложения №7 | по графику 2021 год | Сабиров А.М. | Абдумаджидов Ш.А. Насиллоев У.Х. |
| VI. Основные направления работ по службе главного конструктора |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Разработка новой конструкторской документации | 6.1.1.Разработка конструкторской документации: - на самолётную продукцию; - на разовые заказы в цифровом формате, в том числе на самолётные детали, ранее изготавливавшихся из литья и штамповок; - разработка управляющих программ. | 2021 год | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Джураев Ж.М. |
|  |  |  | 6.2. Конструкторское сопровождение компонентов АТ по заявкам родственных организаций и предприятий. |  |  |  |
| 6.2. |  | Актуализация нормативной документации | 6.2.1. Актуализация имеющейся нормативной документации (ОСТы, Госты, нормали, инструкции и т.д.) с отраслевыми институтами Российской Федерации. (ВИАМ НИАТ НИИСУ) | 2021 год | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Джураев Ж.М. |
| 6.3. |  | Внедрение новых методов разработки и хранения конструкторской документации | 6.3.1. Изучение опыта родственных предприятий по переводу конструкторской документации в электронный формат. | 2021 год | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Джураев Ж.М. |
|  |  |  | 6.3.2. Разработка, согласование Т.З. на закупку нового и модернизацию существующего оборудования. |  | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Джураев Ж.М. |
|  |  |  | 6.3.3. Приобретение оборудования для создания электронного архива нормативной конструкторской документации (сканеры, принтеры для А1) |  | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 6.3.4. Набор и обучение специалистов для работы с документацией в цифровом формате. |  | Саидов А.А. | Джураев Ж.М. Искандаров И. |
|  |  |  | 6.3.5. Создание сервера для связи с Разработчиком АТ с внедрением эл. системы для документационного обеспечения и передаче в соответствующие структурные подразделения. |  | Туляганов Х.З. | Исмаилов Б.Я. Джураев Ж.М. |
|  |  |  | 6.3.6. Обучение кадров на 3Д моделирование. |  | Туляганов Х.З. | Джураев Ж.М. Искандаров И. |
|  |  |  | 6.3.7. Приобретение программы ЛИРА для проектирования и расчета зданий и сооружений в строительстве, обучение конструкторов |  | Туляганов Х.З. | Исмаилов Б.Я. Джураев Ж.М. |
| VII. Основные направления работ по службе главного технолога |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Разработка новой технологической документации | 7.1.1. Запуск в производство технологической документации: - на самолётную продукцию; - на разовые заказы в цифровом формате, в том числе на самолётные детали, ранее изготавливавшихся из литья и штамповок; - разработка управляющих программ. | 2021 год | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Гагиев И.Н. |
|  |  |  | 7.1.2. Технологическое сопровождение компонентов АТ по заявкам родственных организаций и предприятий.. |  |  |  |
| 7.2. |  | Актуализация нормативной документации | 7.2.1. Актуализация имеющейся нормативной документации (ОСТы, Госты, нормали, инструкции и т.д.) с отраслевыми институтами Российской Федерации. (ВИАМ НИАТ НИИСУ) |  | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Гагиев И.Н. |
| 7.3. |  | Внедрение новых методов разработки и хранения технологической документации | 7.3.1. Изучение опыта родственных предприятий по технологической документации в электронном формате данных |  | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Гагиев И.Н. |
|  |  |  | 7.3.2. Разработка, согласование Т.З. на закупку нового и модернизацию существующего оборудования. |  | Сабиров А.М. | Беспалов Ю.Д. Гагиев И.Н. |
|  |  |  | 7.3.3. Приобретение оборудования для создания электронного архива нормативной конструкторской документации (сканеры, принтеры для А1) | 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 7.3.4. Разработка планировки размещение архива оснастки. |  | Сабиров А.М. | Гагиев И.Н. |
|  |  |  | 7.3.5. Создание электронного архива технологических процессов |  | Сабиров А.М. | Гагиев И.Н. |
|  |  |  | 7.3.6. Набор и обучение специалистов для работы с документацией в цифровом формате. |  | Сабиров А.М. | Гагиев И.Н. Искандаров И. |
| VIII. Предложения по развитию социальной сферы на 2021 год. |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. |  | Оптимизация расходов и кадровая политика. | 8.1.1. Организация систематической работы по обеспечению предприятия кадрами рабочих, ИТР, служащих требуемых специальностей и квалификацией; | 2021 год | Саидов А.А. | Искандаров И. |
|  |  |  | 8.1.2. Разработка и осуществление мероприятий по совершенствованию работы с кадрами, укреплению трудовой дисциплины, снижению текучести, повышению квалификации рабочих, специалистов, служащих; |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.3. Определение перспективной и текущей потребности предприятия в кадров и изысканием источников удовлетворения потребности в них; |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.4. Осуществление мероприятий, повышающих персональную ответственность руководящих работников управления и исполнителей за выполнение конкретных работ, по совершенствованию форм и методов работы с кадрами, обеспечивающих трудовое и нравственное воспитание всех категорий работников; |  |  |  |
|  |  |  | 8.1.5. Обучение работников предприятия в различных сферах по 8-ми направлениям согласно утверждённому мероприятию. |  |  |  |
| 8.2. |  | Перевод документов на государственный язык в целях безусловного исполнения требований вытекающих из Постановления Президента Республики Узбекистан №5850 от 21.10.2019 года а также приказа по АО «ТМЗ» №211 от 29.05.2020 года | 8.2.1. Поэтапный перевод на государственный язык всей документации предприятия, в частности приказов, протоколов, правил, инструкций, положений и договоров; |  | Саидов А.А. | Ответственные руководители цехов и отделов |
|  |  |  | 8.2.2. Организация семинаров по обучению работников предприятия. |  | Саидов А.А. | Искандаров И. |
|  |  |  | 8.2.3. Перевод материалов сайта предприятия на государственный язык. |  | Саидов А.А. | Исмаилов Б.Я. |
| 8.3. |  | Совершенствование системы документооборота для контроля над исполнением документов, обработки поступающей и отправляемой корреспонденции и доставки по назначению, отслеживания контроля оборота документов, сроков их исполнения. | 8.3.1. Разработка технического задания на приобретение системы электронного документооборота. |  | Саидов А.А. | Исмаилов Б.Я. |
|  |  |  | 8.3.2. Разработка, согласование Т.З. на закупку нового и модернизацию существующего оборудования. |  | Саидов А.А. | Аброрходжаева У.Т. |
|  |  |  | 8.3.3. Приобретение оборудования для копирования, распознавания текста и архивирования и рассылки документации (ксероксные машины в количестве 2-х штук, сервер и программное обеспечение для обработки данных и корреспонденции) |  | Саидов А.А. | Аброрходжаева У.Т. Исмаилов Б.Я. |
| 8.4. |  | Развития спортивного духа среди работников предприятия, а также благоприятных условий по занятию спортом | 8.4.1.Разработка проектно-сметной документации на постройку спортивного оздоровительного комплекса (СОК) со стадионом для мини футбола, с площадкой для тенниса, вольной борьбы, тренажерного зала с оборудованием для других видов спорта | 2021 год | Рахматов Ш.К. | Мухитдинов А. |
|  |  |  | 8.4.2. Выполнение строительно-монтажных работ по строительству СОК | 2021 год | Рахматов Ш.К. | Мухитдинов А. |
|  |  |  | 8.4.3. Приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования | 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
| 8.5. |  | Создания нормальных условий во время обеденного перерыва а также проведения праздничных и торжественных мероприятий | 8.5.1.Разработка проектно-сметной документации на постройку социально-бытового комплекса | 2021 год | Рахматов Ш.К. | Мухитдинов А. |
|  |  |  | 8.5.2. Постройка социального комплекса, включающего в себя столовую для приёма пищи с благоприятными условиями, библиотеку для проведения свободного времени, а также зал для проведения массовых торжественных мероприятий не менее чем на 200 человек. | 2021 год | Рахматов Ш.К. | Мухитдинов А. |
|  |  |  | 8.5.3. Приобретение необходимого инвентаря и оборудования | 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
| 8.6. |  | Увеличение пропускной способности проходной и создание помещений для военизированной охраны и отдела кадров | 8.6.1.Разработка проектно-сметной документации на постройку здания проходной завода | 2021 год | Рахматов Ш.К. | Мухитдинов А. |
|  |  |  | 8.6.2. Постройка здания проходной завода с помещениями для отдела кадров и военизированной охраны | 2021 год | Рахматов Ш.К. | Мухитдинов А. |
|  |  |  | 8.6.3. Приобретение необходимого инвентаря и оборудования | 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
| 8.7. |  | Создания благоприятного внешнего вида предприятия благоприятных условий труда для работников | 8.7.1. Сделать полив, посадить декоративные деревья, цветы и посеять газон в районе здания АБК заводоуправления | 2021 год | Саидов А.А. Рахматов Ш.К. | Абдумаджидов Ш.А. Мухитдинов А. Закиров Ш.Ж. |
|  |  |  | 8.7.2. АБК-86 у фасадной и задней части здания провести благоустроительные работы, произвести полив, посадить плодовые и декоративные деревья, создать ландшафтный дизайн изготовить беседки – 4 шт., посадить газон. | 2021 год |  |  |
|  |  |  | 8.7.3. У корпуса 120 с правой стороны провести полив, посадить плодовые и декоративные деревья, посадить цветы разных видов, поставить беседки в 5 местах. | 2021 год |  |  |
|  |  |  | 8.7.4. От проходной ДОФ до АБК сделать пешеходные дорожки, установить уличное освещение, посадить декоративные деревья, цветы и засеять газон. | 2021 год |  |  |
|  |  |  | 8.7.5. У цеха 88 обновить поливочную систему, посадить декоративные деревья, цветы, засеять газон. | 2021 год |  |  |
|  |  |  | 8.7.6. В корпусе цеха № 88 отремонтировать сан.узлы, бытовые помещения и помещения для приема пищи. | 2021 год |  |  |
|  |  |  | 8.7.7. В бывшем цехе № 263 сделать поливочную систему, посадить декоративные деревья, цветы и засеять газон. Отремонтировать сан.узлы, бытовые помещения и помещения для приема пищи. | 2021 год |  |  |
|  |  |  | 8.7.8. В корпусе № 70 и складов цеха 45 выделить бытовые помещения для приема пищи, раздевалки, сан.узла и душевой. | 2021 год |  |  |
|  |  |  | 8.7.9. Между корпусами складов посадить плодовые и декоративные деревья, цветы и т.д. | 2021 год |  |  |
|  |  |  | 8.7.10. Все цеха (МСК-1, цех 7, цех 29,цех 17 ) разместившиеся в корпусе № 120 построить или отремонтировать сан.узлы, душевые, комнаты для приема пищи и бытовые помещения | 2021 год |  |  |
| 8.8. |  | Информирование работников о социальной и производственной деятельности предприятия и общественно значимых событиях в Республике Узбекистан | 8.8.1. Организация выпуска газеты и стенгазеты в пределах предприятия и установка стенгазеты в местах часто посещаемых работниками для ознакомления информацией о проводимой работе руководством страны для процветания нашей Родины, а также информацией касающейся деятельности нашего предприятия. | 2021 год | Саидов А.А. Бозоров Э.С. | Ерофеев В.А. |
|  |  |  | 8.8.2. Вести постоянную работу по повышению духа работников, а также развивать направление любви к Родине и нашему предприятию | 2021 год | Саидов А.А. |  |
| 8.9. |  | Организация исполнения Приказа АО «Узбекистон темир йуллари» №05-Н от 11.01.2006 года и приказа по АО «ТМЗ» №423 от 04.11.2020 года, а также создание эстетического вида работников предприятия | 8.9.1. Приобретение форменной одежды за счёт предприятия с последующим удержанием из заработной платы работника в течении трех месяцев с письменного согласия работника | 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
| IX. Основные направления работы отдела МТС-67 на 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Материально-техническое снабжение АО «ТМЗ» | 9.1. Безусловное обеспечение материалами, ГИЗами, а так же всем необходимым для выполнения экспортного плана АО «ТМЗ». | 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 9.2. Обеспечение материалами, готовыми изделиями и полуфабрикатами, а также всем необходимым для выполнения экспортного плана АО «ТМЗ». |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Обеспечение материалами с Управления «Темирйулёнилгитаъмин» согласно заявкам от цехов потребителей (Заявка № 674/1 от 4.01.2021г.) |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Обеспечение материалами через Уз РТСБ согласно заявкам цехов потребителей. |  |  |  |
|  |  |  | 9.5. Списание со складов неликвидных материалов и ГИЗ с просроченным сроками складского хранения и гарантийным сроком. |  |  |  |
| X. План развития отдела ИКТ-56 на 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Установка внутренней телефонной сети, установка охранной и пожарной сигнализации, установка локальных компьютерных сетей в производственных и административных корпусах завода | 10.1. Установка внутренней телефонной сети в административном корпусе | 1-квартал 2021 год | Туляганов Х.З. | Исмаилов Б.Я. |
|  |  |  | 10.2. Установка локальной сети в административном корпусе | 1-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.3. Установка охранной сигнализации в административном корпусе | 1-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.4. Установка внутренней телефонной сети в 86 корпусе | 2-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.5. Установка локальной сети в 86 корпусе | 2-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.6. Установка охранно-пожарной сигнализации в 86 корпусе | 2-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.7. Установка внутренней телефонной сети в корпусе отделе кадров | 3-квартал 2021 год | Туляганов Х.З. | Исмаилов Б.Я. |
|  |  |  | 10.8. Установка локальной сети в корпусе отделе кадров | 3-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.9. Установка охранно-пожарной сигнализации в корпусе отделе кадров | 3-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.10. Установка внутренней телефонной сети в цехах 88 и 263 | 4-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.11. Установка локальной сети в цехах 88 и 263 | 4-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.12. Установка охранно-пожарной сигнализации в корпусах цехах 88 и 263 | 4-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 10.13. Обучение персонала отдела ИКТ-56 | В течении года |  |  |
|  |  |  | 10.14. Внутренний документооборот (Гермес либо другие) | 4-квартал 2021 год |  |  |
| XI. Стратегия развития экспортного потенциала АО «ТМЗ», а также увеличение объемов реализации |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Достижение эффективности развития и поддержки экспортного потенциала АО «ТМЗ» | 11.1. Освоение новых рынков сбыта, изучение стран и/или коммерческих компаний, эксплуатирующих Ил-76/Ил-114 и рассылка ознакомительной корреспонденции для дальнейшего сотрудничества. | 1-квартал 2021 год | Туляганов Х.З. | Махмудов Б. |
|  |  |  | 11.2. Изучение рынка СНГ (ремонтные организации, коммерческие организации, эксплуатанты и т.д.) с детальным и более тщательным подходом на предмет не освоенных изделий АО «Авиастар СП» совместно с СП ООО «ТД «ТМЗ». | 1-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 11.3. Маркетинговый анализ рынка ближнего и дальнего зарубежья. | 1-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 11.4. Выявление основных поставщиков аналогичной продукции на рынке и анализ перечня изделий и их цен для создания конкуренции с преимуществом производителя. | 2-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 11.5. Привлечение новых компаний для сотрудничества и обсуждение двусторонне приемлемых условия для начала партнерских отношений. | 2-квартал 2021 год |  |  |
|  |  |  | 11.6. Тщательная проработка заявок от заказчиков и увеличение количества изделий, производимых АО «ТМЗ» | В течении года |  |  |
|  |  |  | 11.7. Обеспечение выполнения плана экспорта работы и услуг по заключенным договорам с АО «Авиазапчасть» (РФ), «China Taly Avition Tecnologies Corp» (КНР), «LINKER» FZE (ОАЭ), ООО «Торговый дом «Ташкентский механический завод» (РФ); | ежеквартально | Туляганов Х.З. | Махмудов Б. |
| XII. Мероприятия по финансово-экономической службе на 2021-2022 год |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 |  | Основные задачи | 12.1.1. Ведение управленческого учета в части планирования и анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества, подготовка и предоставление в установленные сроки уполномоченным органам статистической отчетности. | ежеквартально 2021 год | Туляганов Х.З. | Холмуродов А.Т. Саримсаков Р.Р. |
|  |  |  | 12.1.2. Обеспечение мониторинга и контроля исполнения бизнес-плана АО «ТМЗ», включая выполнение прогноза производства товарной продукции до 80 192,3 млн. сум, в том числе за счет экспортных поставок - 41 563,7 млн. сум (4,0 млн. долл. США); производство товарной продукции на внутренний рынок - 38 628,6 млн. сум, из которых 38 588,6 млн. сум за счет выполнения коммерческих заказов с предприятиями, входящих в структуру АО «Узбекистон темир йуллари»; |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.3. Координация причастных подразделений на использование материалов в производстве согласно договоров на ежеквартальной основе для реализации полуфабрикатов, востребованной продукции и для других нужд на сумму не менее 21 750,0 млн. сум ежеквартально; |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.4. Сокращения дебиторской задолженности совместно с юридической службой, ведение на постоянной основе претензионноисковой работы, а также сокращение за счет взаимных расчетов, схем за топливно-энергетических ресурсов и другие ориентировочно на 2 515 млн. сум ежеквартально; | ежеквартально |  |  |
|  |  |  | 12.1.5. Сокращение кредиторской задолженности ориентировочно на 27 000 млн. сум за счет взаимных расчетов, выполнения принятых обязательств; |  |  |  |
|  |  |  | 12.1.6. Развитие системы 1С-Бухгалтерия | постоянно | Туляганов Х.З. | Холмуродов А.Т. |
| 12.2 |  | Оптимизация работы ОТЗ, обеспечение надлежащего количества трудовых ресурсов для выполнения принятых обязательств | 12.2.1.Анализ и регулирование штатной численности ИТР, служащих, вспомогательных рабочих и рабочих по обслуживанию производства; | ежемесячно 2021 год | Туляганов Х.З. | Красноносова И.В. |
|  |  |  | 12.2.2. Ведение нормирования труда и осуществление контроля за правильным оформлением оплатной документации подразделений; | ежемесячно 2021 год | Туляганов Х.З. | Красноносова И.В. |
|  |  |  | 12.2.3. Определение и согласование трудоёмкости с представителем заказчика при установлении цен на продукцию, в том числе на самолетные изделия; |  |  | Красноносова И.В. |
|  |  |  | 12.2.4. Выявление и анализ причин потерь рабочего времени с разработкой предложений по улучшению использования рабочего времени; |  |  | Красноносова И.В. |
|  |  |  | 12.2.5. Проведение анализа существующей организационной структуры управления АО «ТМЗ» с разработкой предложений по его совершенствованию; |  |  | Красноносова И.В. |
|  |  |  | 12.2.6. Контроль использования рабочего времени всеми подразделениями в соответствии с данными, поступающими с турникетов проходной. |  |  | Красноносова И.В. |
|  |  |  | 12.2.7. Создание системы мотивации результативности труда на основе ключевых показателей эффективности |  |  | Красноносова И.В. |
| 12.3 |  | Внедрение современных методов корпоративного управления | 12.3.1.Представление наблюдательному совету заключения ревизионной комиссии на конец отчетного периода, выполнение бизнес-плана Общества и годового отчета по итогам отчетного года; | Ежеквартально | Туляганов Х.З. | Курбонбоев Б.Х. |
|  |  |  | 12.3.2. Размещение отчетов на корпоративном WEB-сайте Общества; |  |  |  |
|  |  |  | 12.3.3. Завершение и представление бухгалтерской информации и других необходимых документов, связанных с Детским спортивным клубом в Единый центр государственных услуг; |  |  |  |
|  |  |  | 12.3.4. Реализация неликвидных акций на публичных торгах: АО «Узавилизинг» (7,3%), УзПСБ (0,00355%), АО «Радиоавионика», Россия (0,02%), АО «Авиапром», Россия (2,149%), АО «Asia Invest Bank», Россия (0,85%), ООО «ЕвразиаТАПО диск» (40,49%), Узгласзайден (21,8%), «Хобас-ТАПО» (50%), СП ООО «GALVANIK TECHNOLOGY SYSTEMS» (30%), ООО «Steel Property Cоnstruction» (4,4%), ООО «Торговый дом ТМЗ». |  |  |  |
|  |  |  | 12.3.5. Переоформление кадастровых документов Общества компании и завершение всех запланированных к оформлению кадастровых документов; |  |  |  |
|  |  |  | 12.3.6. Утверждение бизнес-плана Общества на 2022 год; | декабрь 2021 года | Туляганов Х.З. | Саримсаков Р.Р. |
| XIII. План работы отдела главного энергетика по улучшению условий труда на 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Основные задачи |  | 13.1.Монтаж осветительного оборудования в корпусе70, в корпусе 120, в цехах 88, 95, 17, 11. | в течение года | Сабиров А.М. | Саидкаримов С.М. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 13.2.Реконструкция подстанции РУ-5 | 25 июня 2021 года |  | Саидкаримов С.М. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 13.3.Ввод отопительной котельной В АБК. |  |  | Мухидинов А.И. Ярахмедов А.М. Саидкаримов С.М. |
|  |  |  | 13.4.Ввод отопительной котельной в КББ корпуса 120. | 25 января 2021 года |  | Мухидинов А.И. Ярахмедов А.М. Саидкаримов С.М. |
|  |  |  | 13.5.Ввод в эксплуатацию паровой котельной в цехе 86 (К-120). | 15 марта 2021 года |  | Мухидинов А.И. Ярахмедов А.М. Саидкаримов С.М |
|  |  |  | 13.6.Установка водомера на артскважине кислородной станции. | 1 февраля 2021 года |  | Ярахмедов А.М. Пулатов З.З. |
|  |  |  | 13.7.Реконструкция систем вентиляции корпусов 120,70,цеха 263. | в течение года |  | Хамидов А.Д. Ярахмедов А.М. |
|  |  |  | 13.8.Реконструкция системы пожаротушения в корпусе 120. | ноябрь 2021 года |  | Ярахмедов А..М. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 13.9.Ремонт пожарных кранов на территории завода |  |  | Ярахмедов А.М. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 13.10.Продление спец. водопользования подземных вод. | февраль 2021 года |  | Насиллоев У.Х. |
|  |  |  | 13.11. Своевременная гос. поверка приборов учета газа,воды и электроэенргии. | в течение года |  | Насиллоев У.Х. |
|  |  |  | 13.12.Установка системы удаленного мониторинга (АСКУГ) на приборы учета газа. | 20 апреля 2021 года |  | Насиллоев У.Х. |
|  |  |  | 13.13.Реконструкция счетчиков электроэнергии и установка системы дистанционного управления (АСКУЭ) на кислородном заводе | до 31 января 2021 года |  | Отажонов Б.Т. Пулатов З.З. |
|  |  |  | 13.14.Технико-метрологический контроль подстанций и трансформаторов тока на заводе. | постоянно |  | Отажонов Б.Т. Насиллоев У.Х. |
|  |  |  | 13.15.Установка электросчетчиков для контроля потребления электроэнергии в каждом цехе. | Январь-июнь 2021 года | Сабиров А.М. | Насиллоев У.Х. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 13.16.Обеспечение цехов системой отопления корпусов 120,70, цеха 263. | Ноябрь 2021 года |  | Насиллоев У.Х. Саидкаримов С.М Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 13.17.Задействование лаборатории ЭТЛ в отделе 160. | апрель 2021 года |  | Мухидинов А.И. Ярахмедов А.М. Саидкаримов С.М. |
|  |  |  | 13.18.Возобновить пароснабжение цеха 29. | Февраль-май 2021 года |  | Ярахмедов А.М. Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 13.19.Подача питьевой воды в в корпус 120. | 20 января 2021 года |  | Ярахмедов А.М Отажонов Б.Т. |
|  |  |  | 13.20.Реконструкция подстанции № 89 | Июль 2021 года |  | Мухидинов А.И Саидкаримов С.М Отажонов Б.Т |

| XIV. План мероприятий по отделу №51 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Организация участка калибровки рабочих манометров | 14.1.1.Выделить помещения ( 20 м² ). 14.1.2.Разработать тех. задания на ремонт помещения и инженерно-технических коммуникаций. 14.1.3.Обеспечить рабочим столом и шкаф для документации. 14.1.4.Обеспечить спец. металлическим шкафом для образцовых и рабочих Манометров. | 1 квартал 2021 года |  | Собиров А.М. Мутигулин М.З. Насиллоев У.Х. Отажонов Б.Т. |
| 14.2 | Организация участка ремонта средств измерений и манометров | 14.2.1.Выделить помещение ( 20 м² ). 14.2.2.Разработать тех. задания на ремонт помещения и инженерно-технических коммуникаций. 14.2.3.Обеспечить рабочим столом и шкафом для документации. 14.2.4.Обеспечить спец. металлическим шкафом для хранения слесарного инструмента. 14.2.5.В помещении произвести монтаж оборудования (станок сверлильный и наждачный ) | 1-2 квартал 2021 года | Собиров А.М. | Мутигулин М.З. Матризаев М.О. Насиллоев У.Х. Абдумаджидов Ш.А. Отажонов Б.Т. |
| 14.3 | Организация склада для электро-радио измерительных образцовых приборов и приема приборов поступивших на калибровку и на ремонт | 14.3.1.Выделить помещение ( 30 м² ). 14.3.2.Разработать тех. задание на ремонт помещения и инженерно-технических коммуникаций. 14.3.3.Смонтировать стеллажи под приборы. 14.3.4.Обеспечить рабочим столом и шкафом для документации. 14.3.5.Сейф для хранения запасных частей при ремонте приборов. | 1-3 квартал 2021 года | Собиров А.М. | Мутигулин М.З. Матризаев М.О. Насиллоев У.Х. Отажонов Б.Т. |
| XV. План работы по улучшению условий труда на 2021 год по отделу №155 |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Основные задачи | 15.1.1. Проведение проверок состояния 2-й и 3-й ступени контроля ОТ, ТБ промсанитарии и пожарной безопасности в цехах и отделах. Контроль проверки знаний по общим вопросам ОТ, ПТЭ и ПТБ эл.потребителей руководителей подразделений, ИТР и специалистов. Отчёты по приказам, телеграммам, руководящих документов НБТ АО «УТИ». Аттестация ИТР и рабочих по ГПМ согласно графикам. Контроль проведения работ по передислокации подразделений, командированных на другие объекты. Размножение инструкций и выдача их цехам и отделам. | 2021 год | Сабиров А.М. | Абдумаджидов А.А. Атабаев Б.Р. |
| 15.2 | Приобретение дополнительного оборудования | 15.2.1. Закупка баннеров для учебного класса. Телевизор для учебного класса диаметром 43 дюйма. Учебный манекен для оказания первой доврачебной помощи. Шторы на 4 окна. Доска на ножках. Кондиционер для учебного класса. Возобновить работу типографии для печатной продукции. Ксерокс. | по заявке | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
| XVI. План работы и улучшение условий труда работников цеха №168 на 2021 год |  |  |  |  |  |
| 16. | Основные задачи | 16.1. Завершить оборудование гардеробной и душевой для персонала цеха. | 1-й квартал 2021 год | Сабиров А.М. Рахматов Ш.К. | Джумаев Б.К. Абдумаджидов Ш.А. Мухитдинов А. Насиллоев У.Х. Отажонов Б.Т. |
|  |  | 16.2. Своевременное выполнение сдачи чёрных и цветных металлов. | ежемесячно |  |  |
|  |  | 16.3. Произвести ремонт и покраску козловых кранов (5тн и 20тн). | 1-й квартал 2021 года |  |  |
|  |  | 16.4. Обеспечить рабочий персонал комнатой приёма пищи. |  |  |  |
|  |  | 16.5. Обеспечить цех коммутационным устройством связи (рациями) для удалённой работы крановщика и слесаря. |  |  |  |
| XVII. Создание транспортного цеха |  |  |  |  |  |
| 17. | Основные задачи | 17.1. Разработать и утвердить планировку размещения транспортного цеха. | январь 2021 год | Сабиров А.М. | Асатов С.А. |
|  |  | 17.2.Организация постройки гардеробной и душевой для водительского состава. | февраль 2021 год | Рахматов Ш.К. | Абдумаджидов Ш.А. Мухитдинов А. Насиллоев У.Х. |
|  |  | 17.3. Завершение работ на участке заправки топливом. | март 2021 года |  |  |
|  |  | 17.4. Завершение работ по площадке для обслуживания и ремонта автомобилей. | март 2021 года | Рахматов Ш.К. | Абдумаджидов Ш.А. Мухитдинов А. Насиллоев У.Х. |
|  |  | 17.5. Организация участка автомойки. | март 2021 года |  |  |
|  |  | 17.6. Завершение работ по установке освещения и засыпки щебёнкой территории автостоянки. | март 2021 года |  |  |
|  |  | 17.7.Обеспечить периодический технический осмотр автотранспорта перед его эксплуатацией. | постоянно | Сабиров А.М. | Асатов С.А. |
|  |  | 17.8. Обеспечить соблюдение трудовой дисциплины, дорожного движения и экономию горюче смазочных материалов. | постоянно | Сабиров А.М. | Асатов С.А. |
|  |  | 17.9. Приобретение необходимой новой техники: Дамас (лабо) – 1 ед. Самосвал (МАН) – 1 ед. Шаланда (длинномер) – 1 ед. | 2021 год | Туляганов Х.З. | Отажонов Б.Т. |
| XVIII. План работы отдела 129/ОКС на 2021 год |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Основные задачи отдела капитального строительство – новое строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений Новое строительство | 18.1.1. Строительство центральной проходной АО «ТМЗ» по ул. Эльбек | 2021-2023 год |  |  |
|  |  | 18.1.2. Строительство здания социально-бытового комплекса на территории АО «ТМЗ» | 2021-2022 год |  |  |
|  |  | 18.1.4. Благоустройства территории АО «ТМЗ» |  |  |  |
|  |  | 18.1.5. Газоснабжении модульных котельных установленных на территории АО «ТМЗ» |  |  |  |
|  |  | 18.1.6. Строительство быстровозводимого сооружения из легких металлоконструкций для размещения агрегатов, деталей и другого имущества из корпуса №100 (20х72) | 2021-2022 год | Рахматов Ш.К. | Мухидинов А.И. Шахаров М.Ф. |
| 18.2 | Капитальный ремонт | 18.2.1. Капитальный ремонт фасада корпусов №70, 44 складов №85, 86 и СП «Galvanik tehnology systems» | 2021 год |  |  |
|  |  | 18.2.2. Капитальный ремонт фасада арматурного цеха и склада бывшего УКСа |  |  |  |
|  |  | 18.2.3. Капитальный ремонт фасада корпуса 120 |  |  |  |
|  |  | 18.2.4. Капитальный ремонт корпуса 120 |  |  |  |
|  |  | 18.2.5. Капитальный ремонт арматурного цеха на тер.цеха 168 |  |  |  |
| 18.3 | Строительство и реконструкция | 18.3.1. Строительство ангара на территории гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома «Тошкент-Восточный» 18.3.2. Реконструкция 3-х этажного здания на территории аэродрома «Ташкент-Восточный» | 2021-2022 год | Рахматов Ш.К. | Мухидинов А.И. Шахаров М.Ф. |
| XIX. План работы службы контроля качества, сертификации и соблюдения стандартов (отд. 166) на 2021 год |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Получение сертификата АР МАК | 19.1.1. Подготовка к получению сертификата от АР МАК на производство самолета. | 2021 год | Сабиров А.М. | Исматов Б.Ш. |
| 19.2 | Получение сертификата Росавиации | 19.2.1. Проработка вопроса с Министерством транспорта России и отделом сертификации Росавиации по процедуре сертификации производства компонентов 2-го класса авиационной техники. | 2021 год | Сабиров А.М. | Исматов Б.Ш. |
|  |  | 19.2.2. Подача заявки в отдел сертификации Росавиации на сертификацию производства компонентов 2-го класса авиационной техники. |  |  |  |
|  |  | 19.2.3.Заключение договора с отделом сертификации Росавиации на сертификацию производства компонентов 2-го класса авиационной техники. |  |  |  |
|  |  | 19.2.4. Получение от отдела сертификации перечня доказательной документации, необходимой для проведения обследования АО «ТМЗ» на соответствие сертификационным требованиям. |  |  |  |
|  |  | 19.2.5. Оформление мероприятий по подготовке АО «ТМЗ» к сертификации производства компонентов 2-го класса авиационной техники. |  |  |  |
| XX. План работ по осуществлению стыковки крыла и сборки пилонов двигателей для самолета Ил-76ТД-90 по заказу авиакомпании «Silkway Airlines» |  |  |  |  |  |
| 20.1. | Стыковка крыла самолета Ил-76ТД-90 | 20.1.1. Проведение работ по стыковке крыла на самолете Ил-76ТД-90. | январь-февраль 2021 год | Абдулазизов А.А. | Мизяев С.В. |
| 20.2 | Изготовление новых пилонов двигателя ПС-90А-76 | 20.2.1. Установка стапеля сборки пилонов двигателя. | январь-февраль 2021 год |  | Саитов Р.А. |

| Главный инженер |  | Сабиров А.М. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Директор по финансам |  | Туляганов Х.З. |  |  |  |  |
| Директор по производству |  | Абдулазизов А.А. |  |  |  |  |
| Директор по перспективному развитию и реализации инвестиционных проектов |  | Бозоров Э.С. |  |  |  |  |
| Директор по общим и социальным вопросам |  | Саидов А.А. |  |  |  |  |
| Директор по строительству |  | Рахматов Ш.К. |  | Главный энергетик |  | Насиллоев У.Х. |
| Главный бухгалтер |  | Холмуродов А.Т. |  | Начальник ПДО |  | Матризаев М.О. |
| Заместитель главного инженера |  | Беспалов Ю.Д. |  | Главный технолог |  | Гагиев И.Н. |
| Заместитель главного инженера |  | Абдумаджидов А.А. |  | Главный металлург |  | Хамидов А.Д. |
| Составитель: |  |  |  | Начальник службы МТСиТ |  | Отажонов Б.Т. |
| Начальник службы №140 |  | Ерофеев В.А. |  | Главный конструктор |  | Джураев Д.М. |